Zał. 1 do SIWZ

## data: ……………………

## FORMULARZ OFERTY

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72- 010 Police

- WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………

| Adres | … ………..……………………………. | ul. ………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Województwo …………………………… | Powiat…………………………….. |
|  | NIP …………………………………………. | REGON ………………………….. |
|  | Nr telefonu ……………………………… | Nr faxu …………………………… |

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....................................................................................................................................

numer telefonu: .................................  numer faksu: ..............................................

e-mail             .............................................................................................................

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap I”, oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę ryczałtową, obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Cena oferty ……………………………………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………PLN) Cena oferty obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 192 z dnia 19 września 2007 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami)

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

- jestem związany ofertą przez 30 dni,

- akceptuję bez zastrzeżeń przedstawione w Rozdziale V SIWZ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- wykonam zamówienie w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- oferuję udzielenie gwarancji jakości i rękojmi na okres …………… miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

- składam niniejszą ofertę:

- we własnym imieniu

- jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego Zamówienia, a Pełnomocnik (o którym mowa w Rozdziale I pkt 7.3.2 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas (*),

- nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP informuję, że:

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (*)

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- - nie zamierzam powierzyć podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia

- następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (*)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.

.........................................................................                                                    ------------------------------------------

miejscowość,      data                                           pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Zał. 2 do SIWZ

.....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

Tanowo i Witorza – etap I”

na podstawie art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907j.t. z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................  …………………………………..

miejscowość,      data                                                                                                        pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

Zał. 3 do SIWZ

.....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

Tanowo i Witorza – etap I”

niniejszym oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy– Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami)

..............................................	                                     .........................................................................

miejscowość,      data                                                                                                    pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

|  | Zał. 4 do SIWZ |
| --- | --- |

.....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia*

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

Tanowo i Witorza – etap I”

| L.p. | Przedmiot roboty budowlanej | Wartość brutto roboty budowlanej | Długość sieci kanalizacji ciśnieniowej (m) | Ilość przydomowych przepompowni ścieków (szt.) | Okres realizacji | Zamawiający Nazwa i adres oraz nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................	                          .......................................................

miejscowość,     data                                                                                               pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

* należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

|  | Zał. 5 do SIWZ |
| --- | --- |

.....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

Tanowo i Witorza – etap I”

niniejszym oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

................................................	                                         .........................................................................

miejscowość,      data                                                                                                 pieczątki i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy

Zał. 6 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości

Tanowo i Witorza – etap I”

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..............................., dn. ...............................		............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................	                        ............................................................                                                                                    (podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

|  | Zał. 7 do SIWZ |
| --- | --- |

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu …………. roku w Policach pomiędzy Gminą Police z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,  zwaną dalej zamawiającym, w imieniu którego działa:

……………………………………………………………………...............................................................................………… ,

a firmą ……………………..............…………...…………. z siedzibą ………..........................……………………………… ,

zwaną dalej wykonawcą, w imieniu którego działa:

…………………….............................................................................…………………………………………………………… .

W wyniku wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym zamawiający udziela zamówienia publicznego zawierając z wykonawcą niniejszą umowę, zwaną dalej umową, w której  strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap I”.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej zał. 4 do umowy.

- Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót stanowiących zał. 5 i 6 do umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń. Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy w terminie do dnia  ............. 2015 roku.

- Termin zakończenia oraz realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna z ofertą wykonawcy (zał. 1 do umowy) i będzie przebiegała według planowanego harmonogramu robót i płatności (zał. 2 do umowy).

- Terminy poszczególnych prac według planowanego harmonogramu o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą zostać zmienione  przez zamawiającego, na uzasadniony wniosek wykonawcy złożony na piśmie przed upływem terminu, jeżeli potrzeba jego przedłużenia wynika z okoliczności niezawinionych przez wykonawcę. Zmiany  terminów następować  będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę złożenia, w siedzibie Zamawiającego, pisemnego (pod rygorem nieważności) wniosku   o dokonanie odbioru końcowego, poprzedzonego stosownym wpisem kierownika budowy w Dzienniku budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zmiany harmonogramu robót i płatności nie mogą dotyczyć końcowego terminu wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, ustala się w formie ryczałtu w wysokości ceny oferty (wg oferty - zał. 1 do umowy) tj.  ………………..…. zł brutto (słownie: ………………..………….……...…………..……….……).

- Na wynagrodzenie umowne składa się wartość netto wykonania przedmiotu umowy

w wysokości ………………. zł (słownie: …………………………………….….………) oraz należny

podatek VAT w wysokości  23% = ………………. zł (słownie: …………………………………...….. ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie prace związane funkcjonalnie lub niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć związane z wykonaniem niniejszej umowy nie będą uważane za prace dodatkowe i zostaną wykonane w ramach opisanego powyżej wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się poprzez płatności częściowe i płatność końcową na podstawie faktur VAT wykonawcy wystawionych na podstawie  odpowiednich protokołów odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń.

- Płatności częściowe będą dokonywane na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo oraz  bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót, w odstępach miesięcznych (zgodnie z harmonogramem robót i płatności).

- Ostatnia płatność wynagrodzenia ustalona zgodnie z harmonogramem umowy stanowić będzie płatność końcową, dokonywaną po całkowitym zakończeniu i odbiorze końcowym robót bez zastrzeżeń

- Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury zamawiającemu wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wykaz zawierający w swej treści informację o wysokości kwot należnych poszczególnym wykonawcom.

- W przypadku o którym mowa w ust. 4, należność za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto wykonawcy dopiero i wyłącznie po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą  dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom.  Dowodem tym jest wyłącznie oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez wykonawcę.

- W przypadku sporu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) nastąpi spór co do zapłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia wykonawca upoważnia zamawiającego do dokonania zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bez obowiązku weryfikowania przysługujących temu ostatniemu roszczeń. W takim wypadku zapłata na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zwalnia zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

§ 5

Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia wymienionej w ofercie wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   zamierzający zawrzeć umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, w celu uzyskania jej akceptacji przez zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (lub umów) o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonastwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

- Zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane,  dostawy lub usługi wykonane przez podwykonawcę, zgodnie z przepisami art. 143b – 143d ustawy Pzp.

- W przypadku, gdy bez zgody zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nastąpi zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zamiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy bądź zmiana warunków umowy z podwykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą zgłoszonych przez zamawiającego,   zamawiającemu przysługuje uprawnienie do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc  złotych) za każde stwierdzone naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiada  za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia na zasadzie ryzyka.

§ 6

Zamówienia dodatkowe

- Ewentualne zamówienia dodatkowe mogą być wprowadzone przez zamawiającego wyłącznie na podstawie odrębnej umowy sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych bez zachowania procedury opisanej powyżej zwalnia zamawiającego z obowiązku zapłaty, zaś wykonawca prace takie wykona na swój koszt i ryzyko.

§ 7

- Obowiązki stron

- Do obowiązków zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie wykonawcy  dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- protokólarne przekazanie wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- współpraca z wykonawcą w trakcie realizacji robót,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów końcowych poszczególnych odcinków robót,

- terminowe dokonywanie płatności.

- Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy  z najwyższą  starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w opisie przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczenie na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych oraz za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- wykonanie wszelkich pomiarów prób i sprawdzeń przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego,

- zajęcie i oznakowanie nawierzchni dróg i chodników,

- zapewnienie przejść i dojazdów do posesji na czas realizacji robót.

- należyte zabezpieczenie terenu budowy po jej przekazaniu przez Zamawiającego.

- Ponadto Wykonawca:

a)  oświadcza, że on i zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
      odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

b)  obowiązany jest również przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp.

c) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, którymi posługuje się przy  
      wykonywaniu niniejszej umowy na zasadzie ryzyka w szczególności na skutek nie przestrzegania przepisów
      bhp.

d) zapewni  właściwy nadzór budowlany w zakresie wykonywanych przez niego robót wynikających z 
      niniejszej Umowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka  za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zostanie przedłożony zamawiającemu w terminie 5 dni od daty przekazania wykonawcy placu budowy.

§ 8

- Odbiór robót

- Wykonane roboty podlegają odbiorom częściowym (zgodnie z harmonogramem robót i płatności) i końcowemu (po całkowitym zakończeniu wszystkich robót) dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół częściowego odbioru robót zostanie sporządzony w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru zamawiającemu. Zgłoszenie odbywać się będzie pod rygorem nieważności w formie pisemnej i wpisu do dziennika budowy.

- W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie sporządzonego przez wykonawcę wykazu robót wykonanych częściowo i potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony zamawiającego. Wykaz ten sporządzony będzie na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie robót i płatności.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym i bezusterkowym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika  budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,  potwierdzonych przez zamawiającego. Zgłoszenie robót do odbioru końcowego odbywać się będzie pod rygorem nieważności w formie pisemnej i dodatkowo wpisu do dziennika budowy.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, wykonawca dostarczy zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo budowlane, pod rygorem odmowy przez zamawiającego przystąpienia do odbioru.

- W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego, że roboty nie zostały zakończone zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zakończeniu przez wykonawcę wszelkich robót objętych umową. Przerwanie czynności odbiorowych w przypadku określonym powyżej nie będzie uważane za opóźnienie lub zwłokę zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i usuwalnych w przedmiocie zamówienia, podpisany zostanie protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 7 dni. Usunięcie wad nastąpi nieodpłatnie, a podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad istotnych i nieusuwalnych w przedmiocie zamówienia, zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, zaś wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania przedmiotu umowy. Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów. Ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i usuwalnych w przedmiocie zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego wskazujący stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad nieistotnych i nieusuwalnych w przedmiocie zamówienia zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pomniejszając jednak przysługujące wykonawcy wynagrodzenie.

- Niewykonanie przez wykonawcę usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego uprawnia zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad na koszt i ryzyko wykonawcy.

§ 9

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Wykonawca udziela zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji, co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. 4 do umowy).

Wykonawca udziela zamawiającemu ……… miesięcy rękojmi na wykonane w ramach niniejszej umowy prace.

§ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto tj. ………….. zł (słownie: ……………………....) w formie ……………………………………………………………

- W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznaniu przez zamawiającego za należycie wykonany, kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona do 30 %  wartości zabezpieczenia tj. do kwoty ……… zł (………………………….…….………..) .

i stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Zwrot pozostałego zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu rękojmi .

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
       określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości
      0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od zamawiającego w
       wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1.

- Kwota kary umownej zostanie potrącona od należnego wykonawcy wynagrodzenia.

3. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kary
     umownej.

4.  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za
      które nie odpowiada Wykonawca wyłącznie wynagrodzenie za roboty  już wykonane i odebrane do dnia
      odstąpienia od umowy.

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
      przypadkach, w których strony umowy nie przewidziały odpowiedzialności wykonawcy w formie kar
     umownych, jak również w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez zamawiającego szkody będzie
     wyższa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

Rozwiązanie umowy

- Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez wykonawcę z jej warunków.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania  wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną i odebraną do dnia ustania obowiązywania umowy. Wszelkie inne roszczenia wykonawcy zostają wyłączone.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będzie możliwa tylko na warunkach i w zakresie przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jeżeli zmiany te  są dla Zamawiającego korzystne lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w przypadkach wymienionych poniżej:

a)   Termin realizacji przedmiotu umowy:

-  termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód, które
        mieszczą się w zakresie pojęciowym „siły wyższej”,

§ 13

Upoważnieni przedstawiciele stron

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony zamawiającego jest Ryszard Gładysz - Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach, tel. 91/43 118 61.

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony wykonawcy jest ………………………...................................………. .

- Wszelkie oświadczenia wskazanych powyżej przedstawicieli stron nie stanowią zmiany umowy. Dla dokonania zmiany umowy koniecznym jest sporządzenie, pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu podpisanego przez osoby umocowane do działania w imieniu zamawiającego i wykonawcy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.   Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
      podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych na wniosek Zamawiającego,

  - w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, którego nie można 
                było przewidzieć, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

  - warunki pogodowe mające wpływ na technologię robót budowlanych,

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania 
             tzw. siły wyższej (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia).

- Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

- Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - jeżeli zmiana jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiany ilościowe zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

- Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy  wymagała będzie  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- formularz oferty,

- harmonogram robót i płatności,

- kosztorys robót,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA